招标文件

招 标 人：甘肃陇黔牧业有限公司

开标时间：2023年 10 月7日早 8:30  时

开标地点：甘肃前进现代农业发展集团有限责任公司基建部三楼会议室

联 系 人：马金勇  联系电话：17793674636

项目名称：甘肃陇黔牧业有限公司新建车库、洗车车间、篮球场、草场硬化工程

建设地点：张掖市高台县黑泉镇胭脂堡村

建设规模及特征描述:投标人完成本项目工程清单和设计图纸中的新建车库、洗车车间；篮球场，草场扩建项目

一、工程概况：甘肃陇黔牧业有限公司新建车库、洗车车间、篮球场、草场硬化工程

- 二、招标技术要求：

- 1.中标单位在依据设计图纸的同时必须承诺按设计图纸及甲方技术的特殊工艺要求施工，并且符合国家及行业验收标准。

- 2.施工技术要求

- 、按照工程量清单及改造图纸设计要求完成改造工程。

3.工程质量标准、规范及验收依据按以下要求执行：按国家和地方现行的施工验收标准、规范及强制性标准条文执行，如国家和地方验收标准及规范有抵触的，按国家验收标准及规范执行；无国家和地方现行的施工验收标准及规范的，则按通用的验收标准及规范执行。在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行；

投标资料要求：

- 公司资质：建筑公司叁级及以上资质

- 法人身份证复印件及授权委托书、公司资质、营业执照

施工工期;

车库：2023年10月10日-2023年11月5日

剩余工程：2023年10月10日--2023年11月30日

报价范围及方式：

1）施工设计图纸及工程量清单包含的所有项目；

2）合同签订后中标人必须就对本项目购买商业保险及工商保险。

3）现场施工安全文明施工费（考虑在综合单价内、不单另列项）。

4）承包人应当向发包人出具和提供相应金额增值税专用发票。

本项目采用固定综合单价报价方式，报价时应综合考虑材料价格涨跌因素，工程结算时不因材料涨跌而调整。最终结算按实际工程量*综合单价核算。

投标方式：

参加投标的单位投标文件（报价清单、法人代表身份证复印件、授权委托书、公司资质、营业执照复印件）送达至前进牧业基建部，开标前不能按时送到达指定地点的责任由投标人承担。

中标方式：二次报价，低价中标

- 甘肃陇黔牧业有限公司

- 2023年9月28日

- 附件：

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了　　　　　　　　　（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　　　　　元（￥　　　　　　）的投标总报价，工期　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　　　。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　（签字或盖章）

电话：

年　　月　　日

（二）投标函附录

| 序号 | 项 目 | 招标人规定 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 | 30日历天 |  |
| 2 | 延误工期赔偿费金额 | 1000.00元/日历天 |  |
| 3 | 延误工期赔偿费限额 | 合同价格的1％ |  |
| 6 | 质量要求 | 合格 |  |
| 8 | 质保金（1年保修期） | 合同价格的3％ |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　　年　　月　　日

经营期限：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　职务：

身份证号码：

系　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

年　　月　　日

法定代表人身份证明复印件：

三、授权委托书

本人　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现委托　　　　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　　　　　　　　　　（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　　　　　（签字）

委托代理人：　　　　　　（签字）

身份证号码：

年　　月　　日

委托代理人身份证明复印件：

（四） 安全责任承诺书

致：甘肃陇黔牧业有限公司

（招标人名称）

为确保甘肃陇黔牧业有限公司新建车库、洗车车间、篮球场、草场硬化工程施工安全，我公司郑重承诺，承诺基本内容如下：

一、承诺在施工期间，严格遵守与招标人签订的安全管理协议内的相关要求，明确安全责任，服从公司要求及相关部门的日常管理和检查。

二、承诺对我单位施工人员进行安全教育及安全技术交底，有健全的安全管理制度及管理机构，保证施工人员遵守公司的规定，服从公司现场管理人员的管理。

三、承诺安全文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全组织机构及配备专职安全负责人。公司监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求我方停工整改，我方不得继续违章操作强行施工。

四、承诺施工期间不影响周边人员、公司生产和卫生、环境安全，对施工人员造成的一切不良影响损失负责。

五、承诺在施工期间保证施工人员和公司及第三方人员生命、财产安全。如因我方施工发生任何意外或造成人员伤亡及产生的一切经济损失，全部由我方完全承担负责，与招标人无任何关系。

六、安全问题包括不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规的有关条款执行。

承诺人：              （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

日  期：

（五） 企业资质证件